**COMO ------ QUiERO ------ PARA (algo sencillo, no enrollarse demasiado)**

**PARA EL VALOR: utilizaremos una escala del 1-10, el 1 siendo de un valor bajo, es decir que no aporta mucho a lo que viene siendo el proyecto, los subsistemas como las actividades o la administración tendrán más valor que otras cosas.**

**PARA LA ESTIMACIÓN: utilizaremos la escala de la ropa, horas, para saber que poner, pensar en el tiempo que le dedicaremos a hacerlo.**

**PARA LA PRIORIDAD: utilizaremos la escala de Alta, Media y Baja, la prioridad es la prioridad para hacer lo que diga la historia de usuario, tiene que ver también con el valor.**

**EJEMPLO:**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Pedir Cita

**Descripción:**

**Como** acampado, **quiero** pedir una cita con un médico **para** poder tener una evaluación de mi estado de salud.

**Validación**

* Que la fecha de la cita esté libre
* Que la hora de la cita esté libre

**Valor** 5

**Estimación** 5 horas

**Prioridad** Alta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Consultar Citas

**Descripción:**

**Como** acampado, **quiero** ver mis citas **para** poder modificar la fecha omeliminarla si me encuentro bien

**Validación**

* Que la nueva fecha de la cita esté libre, si cambia la cita
* Que la nueva hora de la cita esté libre

**Valor** 2

**Estimación** 2 horas

**Prioridad** Media

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Consultar Recetas

**Descripción:** Ver lo que me ha recetado el médico

**Como** acampado, **quiero** ver mis recetas **para** saber lo que tengo que hacer/tomar para recuperarme.

**Validación**

* Que me recupere tras las recomendaciones
* Que no y pida otra cita

**Valor** 2

**Estimación** 2 horas

**Prioridad** Media

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Consultar Citas

**Descripción:** Consultar las citas de mis pacientes

**Como** Médico **quiero** ver mis citas **para** saber qué pacientes me han solicitado cita

**Validación**

* Que haya alguna cita solicitada por un paciente

**Valor** 8

**Estimación** 4 horas

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Crear Receta

**Descripción:** Crear receta para curar a los pacientes

**Como** Médico **quiero** formalizar una receta **para** curar a los pacientes

**Validación**

* Que tengamos el medicamento para curarlo

**Valor** 8

**Estimación** 4 horas

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Consultar Receta

**Descripción:** Ver las recetas que he mandado

**Como** Médico **quiero** ver las recetas **para** eliminarlas o modificarlas

**Validación**

* Que haya alguna receta , y quiera modificarla o eliminarla

**Valor** 8

**Estimación** 4 horas

**Prioridad** Baja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Aplicación

**Descripción:**

**Como** gerentes, **queremos** crear una aplicación **para** administrar el campamento.

**Validación**

* Que la fecha de la cita esté libre
* Que la hora de la cita esté libre

**Valor** 10

**Estimación** XL

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Gestionar gastos

**Descripción:**

**Como** contable, **quiero** gestionar los gastos del campamento **para** poder financiar adecuadamente las actividades y los gastos de explotación.

**Validación**

* Que haya presupuesto suficiente (ingresos).

**Valor: 9**

**Estimación: 4-8**  horas

**Prioridad:** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Gestionar ingresos

**Descripción:**

**Como** contable, **quiero** gestionar los ingresos del campamento **para** poder distribuirlos según las necesidades actuales y futuras. Buscaremos maximizar los beneficios.

**Validación**

* Que el ingreso se haya efectuado correctamente.

**Valor: 9**

**Estimación: 4-8**  horas

**Prioridad:** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Gestionar los horarios de limpieza

**Descripción:**

**Como** gestor, **quiero** gestionar los horarios de limpieza **para** que los acampados puedan consultar cuando van a limpiar su dormitorio.

**Validación**

* Que existan

**Valor:** 4

**Estimación:** 4-8 horas

**Prioridad:** Baja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Horarios de limpieza

**Descripción:**

**Como** acampado, **quiero** consultar los horarios de limpieza **para** cuando me van a limpiar el dormitorio.

**Validación**

* Que los horarios de limpieza estén actualizados

**Valor:** 4

**Estimación:** 4-8 horas

**Prioridad:** Baja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Mantenimiento

**Descripción:**

**Como** gestor, **quiero** gestionar el mantenimiento del campamento **para** arreglar las posibles averías que puedan ocurrir.

**Validación**

* Que se produzca una avería en el campamento

**Valor:** 6

**Estimación:** 4-8 horas

**Prioridad:** Media

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Gestión de las instalaciones

**Descripción:**

**Como** gestor, **quiero** gestionar las instalaciones del campamento **para** que el coordinador de actividades pueda crear actividades.

**Validación**

* Conocer las instalaciones que tiene el campamento

**Valor:** 6

**Estimación:** 4-8 horas

**Prioridad:** Media

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Añadir Nueva Actividad

**Como** Coordinador de Actividades **quiero** añadir una nueva Actividad a la lista de actividades **para poder** ofrecer una nueva actividad a los acampados.

**Validación**

Que no exista una actividad que tenga el mismo código que la nueva

**Valor** 10

**Estimación** 5h

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Eliminar Actividad

**Como** Coordinador de Actividades **quiero** eliminar una actividad ya existente de la lista de actividades puesto que esa actividad ya no está disponible al haberse pasado la fecha de dicha actividad **para poder** tener un mejor control de las actividades que siguen estando disponibles.

**Validación**

· Que exista la actividad que se desea eliminar

**Valor** 6

**Estimación** 3h

**Prioridad** Media

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Gestionar Actividades

**Como** Coordinador de Actividades **quiero** eliminar a algún acampado que está apuntado en una actividad a la que no puede asistir ya que se ha identificado algún problema (enfermedad, duplicidad de actividades en dicho horario, …) para que pueda asistir a dicha actividad o bien, asignar a los monitores que tenemos disponibles para cada actividad **para poder** tener un control de las personas que van a asistir a cada actividad.

**Validación**

* Que existan actividades disponibles en la lista de actividades
* Que los monitores que asigno para las actividades estén disponibles y no estén asignados en otras actividades.
* Que los acampados que elimine estén apuntados a la actividad de la que deseo eliminarlos.

**Valor** 6

**Estimación** 7h

**Prioridad** Media

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Visualizar la Lista de Actividades

**Como** Acampado **quiero** visualizar la lista de actividades que están disponibles y en las que estoy apuntado **para poder** posteriormente apuntarme a una o más actividades si lo deseo.

**Validación**

* Que haya actividades disponibles

**Valor** 8

**Estimación** 7h

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Apuntarse a una actividad

**Como** acampado **quiero** apuntarme a una actividad o actividades que esté/n disponible/s en la lista de actividades **para poder** disfrutar de esa/s actividad/es durante mi estancia en el campamento.

**Validación**

* Que haya aforo disponible en dicha actividad
* Que no esté apuntado en otra actividad con el mismo horario

**Valor** 9

**Estimación** 8h

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Consultar actividades

**Como** monitor **quiero** consultar y ver las actividades en las que he sido asignado **para poder** saber mi horario de trabajo y las actividades en las que deberé ser monitor.

**Validación**

* Que esté asignado al menos a una actividad

**Valor** 6

**Estimación** 4h

**Prioridad** Baja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Crear Menú

**Descripción:** Elaborar un menú

**Como** empleado, **quiero** elaborar un menú adecuado **para** tener un control de las comidas

**Validación**

* Que dispongamos de los alimentos necesarios
* Que cumpla con las 5 comidas diarias

**Valor** 5

**Estimación** 5 horas

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Modificar Menú

**Descripción:** Rectificar el menúa mejor

**Como** empleado, **quiero** cambiar el menú **para** que sea más apetitoso

**Validación**

* Que haya alguna receta que se pueda mejorar

**Valor** 5

**Estimación** 4 horas

**Prioridad** Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Eliminar Menú

**Descripción:** Descartar el menú

**Como** empleado, **quiero** suprimir el menú **para** tener un control de las comidas.

**Validación**

* Que la comida no se coma
* Que no se disponga de los alimentos

**Valor** 3

**Estimación** 2 horas

**Prioridad** Media

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario** Consultar Menú

**Descripción:** Ver el menú diario

**Como** empleado, **quiero** examinar el menú **para** eliminarlo o modificarlo

**Validación**

* Que haya algún plato dentro del menú que se quiera eliminar o modificar

**Valor** 7

**Estimación** 4 horas

**Prioridad** Baja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Historia de usuario:** Ver Menú

**Descripción:** Mirar el menú del día

**Como** acampado, **quiero** visualizar el menú **para** saber que voy a comer durante el día

**Validación**



**Valor** 6

**Estimación** 4 horas

**Prioridad** Baja